BÁO CÁO TUẦN 1 ĐỒ ÁN

Tên đồ án: “Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực tích hợp trên thiết bị nhúng ESP32.”

Thành viên thực hiện:

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | ĐIỆN THOẠI | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Văn Chót | 23730156 | 0397995623 | 23730156@ms.uit.edu.vn |
| 2 | Dương Thị Quỳnh Châm | 23730071 | 0373077547 | 23730071@ms.uit.edu.vn |

### 1. Nội dung công việc trong tuần

- Khởi động dự án và tiến hành nghiên cứu cơ sở lý thuyết, công nghệ liên quan.

- Tìm hiểu về thư viện xử lý Deep Learning trên ESP32 và các thuật toán nhận diện khuôn mặt.

- Chuẩn bị vật tư phần cứng và thiết lập môi trường lập trình.

### 2. Phân công thực hiện

- Trần Văn Chót:

  - Nghiên cứu cấu trúc thư viện ESP-DL.

  - Thiết lập môi trường phát triển ESP-IDF trên máy tính (PC).

  - Chuẩn bị các linh kiện: Kit ESP32-S3, Camera OV2640, Relay, màn hình LCD ST7789.

- Dương Thị Quỳnh Châm:

  - Nghiên cứu thuật toán MobileFaceNet và MTCNN phục vụ nhận diện khuôn mặt.

  - Chuẩn bị các linh kiện: Kit ESP32-S3, Camera, Relay.

  - Tổng hợp và nghiên cứu datasheet cho các module phần cứng trong hệ thống.

### 3. Báo cáo quá trình thực hiện

- Đã cài đặt thành công framework ESP-IDF và tích hợp các công cụ cần thiết để biên dịch code cho ESP32-S3.

- Nắm vững quy trình hoạt động của thư viện ESP-DL để triển khai các mô hình AI lên chip nhúng.

- Thu thập đủ tài liệu kỹ thuật về thuật toán MTCNN (dùng để phát hiện khuôn mặt) và MobileFaceNet (dùng để trích xuất đặc trưng/nhận diện).

- Hoàn tất danh mục linh kiện phần cứng, đang trong quá trình kiểm tra tính tương thích giữa camera và màn hình LCD với kit trung tâm.

### 4. Dự kiến công việc tuần tiếp theo

- Kết nối phần cứng cơ bản: Giao tiếp Kit ESP32-S3 với Camera và màn hình hiển thị.

- Chạy thử nghiệm các ví dụ (examples) có sẵn trong thư viện ESP-DL để kiểm tra hiệu năng phần cứng.

- Tiến hành tiền xử lý dữ liệu ảnh từ camera trước khi đưa vào mô hình nhận diện.